Phần 1 - Thiết kế: Điền quy trình vào khung dưới đây, tối đa 5 bước (bước 1 là ví dụ, có thể sửa). Mỗi bước ghi việc cần làm, ai chịu trách nhiệm và điều kiện để sang bước sau.

| Bước | Việc cần làm | Người chịu trách nhiệm | Điều kiện để sang bước sau |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (ví dụ) | Ghi nhận story mới, viết theo mẫu User Story (Là…, tôi muốn…, để…) | Product Owner | Story nói rõ ai dùng, muốn gì, để làm gì |
| 2 | Viết AC xây dựng 3 – 7 kịch bản kiểm thử chấp nhận theo định dạng Given – When – Then cho story | Product Owner | Có đủ 3 – 7 kịch bản AC rõ ràng |
| 3 | Thẩm định & Ưu tiên bằng Moscow | PO | Story được gắn moscow kèm lý do thuyết phục |
| 4 | Refinement | Dev & PO | Story đạt DoR: Đã hiểu rõ, kỹ thuật khả thi, phù hợp DoD và đã được ước lượng size. |
| 5 | Sprint Planning (Đưa vào Sprint Backlog): Căn cứ vào độ ưu tiên (MoSCoW) và Năng lực của đội (Velocity) để chọn Story vào Sprint | Toán bộ Scrum Team (PO, Devs, SM) | Story được cam kết đưa vào Sprint Backlog và sẵn sàng triển khai ngay. |

Phần 2 - Thử quy trình với 2 tình huống: Điền bảng dưới đây. Với mỗi tình huống, ghi quy trình của bạn xử lý ở bước số mấy và xử lý thế nào (2–3 câu).

| Tình huống | Xử lý ở bước số mấy | Xử lý thế nào |
| --- | --- | --- |
| Giữa Sprint, Marketing đòi đưa ngay story "Tặng mã giới thiệu bạn bè" vào Sprint đang chạy, nhưng story này chưa có AC. | B2 và B5 | Tình huống này vi phạm nguyên tắc bảo vệ Sprint Backlog đang chạy. Đầu tiên, Bước 2 ngăn chặn story này vào Sprint ngay lập tức vì chưa có AC (chưa đạt DoR). Sau đó, áp dụng nguyên tắc Bước 5: Nếu Marketing chứng minh đây là việc khẩn cấp cấp độ sự cố (Critical), PO sẽ đàm phán swap (đổi) một story có độ ưu tiên thấp hơn ra khỏi Sprint, với điều kiện story mới phải hoàn thành viết AC và Refinement trước. |
| Marketing, Chăm sóc khách hàng và Vận hành đều nói yêu cầu của mình là Must. | B3 | Xử lý tại Bước 3 bằng cách đưa các bộ phận vào một buổi Refinement/Prioritization chung do PO chủ trì. PO công khai dung lượng của đợt release (giới hạn Must $\le$ 60%) và yêu cầu các bên chứng minh hậu quả nếu bị hoãn (ví dụ: gãy hệ thống, vi phạm pháp lý hay mất doanh thu). Yêu cầu nào không có rủi ro sống còn hoặc có phương án làm thủ công tạm thời sẽ bị hạ xuống Should hoặc Could. |